REPUBLIQUE FRANCAISE					DEPARTEMENT DU VAR

# MARCHÉ A PROCEDURE ADAPTÉE

## Personne Publique :

### VILLE DE TRANS-EN-PROVENCE

25, Avenue de la Gare

83720 TRANS EN PROVENCE

Tél. : 04.98.10.43.24 ~ Fax. : 04.98.10.43.29

## Objet du marché :

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE : TRAVAUX DE VOIRIE

Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)

Remise des offres fixée au : Vendredi 9 janvier 2026 à 12h00

Le présent CCAP comprend 23 pages dont la page de couverture.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

SOMMAIRE

ARTICLE PRELIMINAIRE : ENTREPRISES GROUPEES

ARTICLE 1er – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES

  - Objet du marché – Domicile du titulaire

  - Décomposition en tranches et en lots

  - Travaux intéressant la défense – Obligation de discrétion

  - Forme et durée

  - Maîtrise d’œuvre

  - Contrôle technique

  - Coordination Sécurité - Protection de la santé

  - OPC

  - Sous-traitance

  - Cotraitance

  - Ordre de service

ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

A – Pièces particulières

B – Pièces générales

ARTICLE 3 – PRIX ET MODE D’ÉVALUATION DES OUVRAGES  - VARIATION DANS LES PRIX – REGLEMENT DES COMPTES

  - Répartition des paiements

  - Tranche conditionnelle

  - Répartition des dépenses communes de chantier

  - Contenu des prix – Mode d’évaluation des ouvrages et des règlements des comptes – Travaux en régie

    - Contenu dans les prix

    - Prestations fournies gratuitement à l’entreprise

    - Caractéristiques des prix pratiqués

    - Obligations particulières du titulaire

    - Travaux en régie

    - Règlement des comptes paiements

    - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage

    - Approvisionnement

  - Variation dans les prix

    - Type de variation des prix

    - Mois d’établissement des prix

    - Choix des index de référence

    - Modalité de variation dans les prix

    - Variation des frais de coordination

    - Variations provisoires

    - Application de la taxe à la valeur ajoutée

  - Paiement des co-traitants et des sous-traitants

    - Désignation des sous-traitants

    - Modalités de paiement direct par virements

3-7	Mode de règlement

ARTICLE 4 – DURÉE DU MARCHE – DELAI(S) D’EXÉCUTION – PÉNALITES ET PRIMES

- Durée du marché

    - Délai(s) d’exécution des travaux

4-1-1bis Délai (s) d’intervention d’urgence

    - Calendrier prévisionnel d’exécution

    - Calendrier détaillé d’exécution

    - Marchés à bon de commande

  - Prolongation du délai d’exécution

  - Pénalités pour retard – Primes d’avances

    - Pénalités pour retard

    - Absences aux réunions

    - Infraction aux prescriptions de chantier

    - Primes d’avances

  - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

  - Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution

  - Pénalités diverses

ARTICLE 5 – CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETÉ

  - Garantie financière

  - Avance forfaitaire

  - Avance facultative

ARTICLE 6 – PROVENANCE – QUALITÉ – CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS

  - Provenance des matériaux et produits

  - Mise à disposition des carrières ou lieux d’emprunt

  - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

  - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître de l’ouvrage

ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES OUVRAGES

  - Piquetage général

  - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

ARTICLE 8 – PRÉPARATION – COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

  - Période de préparation – Programme d’exécution des travaux

  - Plan d’exécution – Notes de calculs – Etudes de détail

  - Mesures d’ordre social – Réglementation du travail

  - Organisation – Sécurité et hygiène des chantiers

  - Garde du chantier

ARTICLE 9 – CONTROLE ET RÉCEPTION DES TRAVAUX

  - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

  - Réception

  - Prise de possession anticipée ou parties d’ouvrages

  - Mise à disposition d’ouvrages ou parties d’ouvrages

  - Documents fournis après exécution

  - Délais de garantie

  - Garanties particulières

  - Assurances

ARTICLE 10 – PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE

ARTICLE 11 – RÉSILIATION DU MARCHÉ

ARTICLE 12 – DÉROGATIONS

ARTICLE PRÉLIMINAIRE : ENTREPRISES GROUPÉES

Il sera admis une entreprise individuelle ou groupement d’entreprises solidaires.

Au sens du présent marché, des entreprises sont considérées comme groupées si elles ont souscrit un acte d’engagement unique.

Les entreprises groupées sont solidaires lorsque chacune d’elles est engagée pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; si l’une d’entre elles désignée dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des entreprises solidaires, vis-à-vis de la personne publique pour l’exécution du marché. Si le marché ne désigne pas l’entreprise mandataire, celle qui est citée la première dans l’acte d’engagement est considérée comme le mandataire des autres entreprises.

En cas d’erreur des candidats quant à la forme juridique de leur groupement (présentation des candidatures sous forme d’un groupement conjoint) et pour le cas où leur offre serait retenue au terme de la procédure, ces derniers sont avisés qu’ils seront mis dans l’obligation de procéder à la transformation nécessaire lors de la mise au point du marché : groupement solidaire.

La même entreprise peut faire partie de plusieurs groupements concurrents à condition de ne pas être plus d’une fois mandataire.

La composition du groupement ne peut être modifiée une fois les candidatures et les offres remises.

Dès la notification du marché, le titulaire du marché (ou le mandataire) désigne nommément la personne physique qui le représentera auprès du pouvoir adjudicateur et du responsable du service technique de la Ville de Trans-en-Provence pour tout ce qui concerne l’exécution des prestations.

###### ARTICLE 1er – OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GENERALES

  - – Objet du marché – Domicile du titulaire

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) concernent :

###### ACCORD CADRE A BON DE COMMANDE : TRAVAUX DE VOIRIE

Les commandes successives sont adressées sous forme d’ordre de service signé par le Maire.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).

A défaut d’indication dans l’acte d’engagement du domicile élu par le titulaire à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la Mairie de TRANS-EN-PROVENCE jusqu’à ce que le titulaire ait fait connaître au pouvoir adjudicateur l’adresse du domicile qu’il aura élu.

## 1-2 – Décomposition en tranches et en lots

Sans objet.

## 1-3 - Travaux intéressant la défense - Obligation de discrétion- Contrôle de prix   de revient

Sans objet.

1-4 - Forme et durée (marchés à bons de commande)

Le présent marché débutera à la date de notification, et s’appréciera jusqu’au 31 décembre 2026, les périodes suivantes étant également des années civiles.

Le marché peut être reconduit, et ce, conformément à l’article R2112-4 du Code de la Commande Publique, pour une période d’un an par décision expresse du pouvoir adjudicateur sous respect d’un délai de préavis de deux mois avant la fin de chaque période.

Dans le cas d’une décision expresse de la Commune de reconduire le contrat, le titulaire disposera de quinze jours à compter de la date de réception d’un courrier recommandé AR pour refuser celle-ci par courrier recommandé AR ; à défaut la reconduction sera considérée comme acceptée.

Les bons de commandes (ordre de service) peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché.

## 1-5 - Maîtrise d’œuvre

La maîtrise d’œuvre est assurée par :

SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE DE TRANS-EN-PROVENCE

représentée par :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES

## 1-6 - Contrôle technique

Sans objet.

1-7 – Coordination Sécurité - Protection de la santé

Si à l’issue de la consultation, il s’avère que plusieurs entrepreneurs seront amenés à intervenir sur le chantier, une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sera organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu’elles s’imposent l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Un coordonnateur sera, alors, désigné, pour la phase de réalisation pour les missions de catégories, niveau III interne et catégorie II SPS, organisme agrée

1-8 – OPC

Sans objet

1-9 – Sous-traitance

Le titulaire est habilité à sous traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations égales ou supérieures à 600 € TTC.

L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage.

L’acceptation de l’agrément d’un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondant est possible en cours de marché selon des modalités définies au CCAG travaux.

Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de l’entreprise titulaire du marché (CCAG Travaux).

1-10 – Co-traitance

En cas de groupement d’entreprises, la composition du groupement solidaire et son mandataire devront être présentés lors de la remise de l’offre.

1-11- Ordre de service

Les bons de commande sont constitués pour chaque opération d’un ordre de service spécifique.

Voir article 4.1.4 de présent CCAP.

# ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :

## A - Pièces particulières

- Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du maître de l’ouvrage fait seul foi,

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du maître de l’ouvrage fait seule foi,

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.),

- Bordereau des prix unitaire (B.P.U)

- Les ordres de services délivrés au fur et à mesure des besoins

## B - Pièces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.5.2 :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux,

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.) arrêté du 31/03/2021.

- Avis technique et normes françaises en vigueur

Les pièces constitutives du marché prévalent en cas de contradiction ou de différence dans l’ordre où elles sont mentionnées ci-avant.

# ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’ÉVALUATION DES OUVRAGES VARIATIONS DANS LES PRIX - RÉGLEMENT DES COMPTES

## 3-1 - Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l’entrepreneur titulaire et à ses co-traitants ou ses sous-traitants éventuels.

3-2 – Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans Objet

3-3 – Répartition des dépenses communes de chantier

Sans Objet

## 3-4 - Contenu des prix- Mode d’évaluation des ouvrages et règlement des comptes – Travaux en régie

3-4-1 Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution des travaux.

3-4-2 – Prestations fournies gratuitement à l’entreprise

Aucune prestation ne sera fournie à l’entreprise.

3-4-3 – Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix correspondant.

3-4-4 – Obligations particulières du titulaire

Sans Objet.

3-4-5 – Travaux en régie

Pas de stipulation particulière.

3-4-6 – Règlement des comptes - paiements

Les projets de décompte mensuels seront présentés conformément à l’article 12.1 du CCAG Travaux.

Ces projets de décompte seront transmis par l’entrepreneur au maître d’œuvre par envoi recommandé avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Le taux des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points.

3-4-7- Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sans objet.

3-4-8 – Approvisionnements

Pas de stipulation particulière.

3-5 – Variation dans les prix

3-5-1 – Type de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 3-5-3 et au 3-5-4.

Les prix seront fermes en 2026 et seront révisés le 1er/01/2027 pour l’année 2027, le 1er/01/2028 pour l’année 2028 et le 1er /01/2029 pour l’année 2029.

3-5-2 – Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant celui de la date limite de la remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

3-5-3 – Choix des index de référence

L’index de référence choisi en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant l’objet du marché est le suivant :

TP01

Les index sont publiés au Bulletin officiel du ministère en charge de l’équipement et au moniteur des Travaux Publics pour l’index

3-5-4 – Modalités de variation dans les prix

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, dans les conditions précisées à l’article 9.4 du CCAG et par application de la formule suivante :

Coefficient de mise à jour Cn obtenu par la formule suivante :

{ In }

Cn = 0.15 + 0.85 X  {__ }

{ Io }

Dans laquelle :

- In = la valeur prise au «mois n » par l’index national des travaux publics TP01 publié dans le Moniteur BTP

- Io = la valeur prise «mois o » par l’index national des travaux publics TP01 publié dans le Moniteur BTP

. l’indice zéro est celui du mois zéro

. l’indice n est celui du mois anniversaire c'est-à-dire de notification du marché

Pour la mise en œuvre de cette formule, l’ensemble des calculs sera effectué par arrondissement au millième supérieur.

La révision s’effectue chaque année à la date suivante : 1er janvier

3-5-5 – Variation des frais de coordination

Sans Objet.

3-5-6 – Variations provisoires

Pas de stipulation particulière.

3-5-7 - Application de la taxe à la valeur ajoutée.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au moment de l’exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l’exécution des prestations.

## 3-6 - Paiement des co-traitants et des sous-traitants

3-6-1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché.

L’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le pourvoir adjudicateur et par l’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance ; si cet entrepreneur est un co-traitant, l’avenant ou l’acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet d’acte spécial ou de l’avenant :

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux article L2141-1 à L2141-5 du Code de la Commande Publique ;

- une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9,

L324-10 , L324-6, L125-1, et L125-3 du code du travail.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants à payer directement :

- le compte à créditer

- la personne habilitée à donner des renseignements

- le comptable assignataire des paiements

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulières à la sous-traitance visées à l’article 8.4.5 ci-après (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

3-6-2 - Modalités de paiement direct par virements.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des co-traitants, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans l’acte d’engagement.

Le mandataire doit également apposer sa signature sur l’attestation de paiement direct fournie par le cotraitant lorsque ce dernier a sous-traité une partie de l’exécution de son contrat.

Pour les sous-traitants, admis au paiement direct, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme à régler par le maître de l’ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, l’acceptation de la somme à payer à chacun d’entre eux fait l’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l’ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Si l’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l’attestation.

3-7 Mode de règlement

Conformément à l’article 12 du CCAG travaux.

# ARTICLE 4 – DURÉE DU MARCHE - DÉLAI(S) D’EXÉCUTION - PÉNALITÉS ET PRIMES

## 4-0 - Durée du marché de travaux

Le présent marché pourra être reconduit 3 fois sachant que la première période qui débutera à la date de notification s’appréciera jusqu’au 31 décembre 2026, les périodes suivantes étant des années civiles : 2027 – 2028 – 2029 (renouvelable par reconduction expresse conformément à l’article 4.1 de l’acte d’engagement)

## 4-1-1 - Délai(s) d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de chaque commande ainsi que son point de départ sera fixé dans l’ordre de service définissant la commande (conformément à l’article 4.2 de l’Acte d’Engagement)

## 4-1-1bis - Délai(s) d’intervention d’urgence

Le délai d’intervention d’urgence sera précisé dans l’acte d’engagement à l’article 4.3.

4-1-2- Calendrier prévisionnel d’exécution

Sans Objet.

4-1-3- Calendrier détaillé d’exécution

Sans Objet

4-1-4 – Marchés à bons de commande

Les commandes seront notifiées par le maître de l’ouvrage au fur et à mesure des besoins.

Chaque ordre de service mentionnera :

- référence du marché,

- la nature et la description des travaux à réaliser ;

- les délais d’exécution (date de début et de fin) ;

- les lieux d’exécution ;

- le montant.

Seuls les ordres de services signés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant pourront être honorés par le titulaire.

4-2 – Prolongation du délai d’exécution

En vue de l’application éventuelle de l’article 18 du CCAG, les délais d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels mentionnés ci-après dépassera son intensité limite et entraînera un arrêt sur le chantier :

| Nature du Phénomène | Intensité limite | Durée |
| --- | --- | --- |
| Pluie | 100 mm | sur 24 h |
| Vent | 100 km/h | - |
| Gel | - 4° C | - |

Lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels :

station météorologique du Cannet des Maures et/ou Draguignan.

Il est rappelé que, conformément à l’arrêté du 9 juin 1993 du Ministère du Travail, l’utilisation d’une grue est interdite dès que le vent atteint la vitesse de 70 km/h.

## 4-3 - Pénalités pour retard - Primes d’avances

4-3-1 - Pénalités pour retard.

L’entrepreneur titulaire subira par jour calendaire de retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité telle que prévue à l’article 19 du CCAG Travaux.

4-3-2- Absences aux réunions

Les réunions de chantier auront lieu aussi souvent que nécessaire, au jugement du maître d’œuvre. Celui-ci se réserve le droit d’effectuer toutes visites et investigations, inopinées ou non, qu’il jugera nécessaire pour s’assurer que les travaux et les fournitures sont conformes aux dispositions du marché.

La présence des entrepreneurs est obligatoire à tous les rendez-vous de chantier auxquels ils auront été convoqués. Chaque absence sera pénalisée par une retenue de 50 € HT, à déduire de l’acompte versé à l’entreprise défaillante. Sauf cas de force majeure, sont considérés comme absence :

- retard de plus d’un quart d’heure ;

- représentation de l’entreprise par une personne non qualifiée.

4-3-3-Infractions aux prescriptions de chantier

Sans objet.

4-3-4-Primes d’avances

Sans objet.

## 4-4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont réputés compris dans le délai d’exécution des travaux.

## 4-5 - Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution

Conformément au CCTP.

## 4-6 - Pénalités diverses

Sans objet.

# ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

## 5-1 – Garantie financière :

Une retenue de garantie de 5% est exercée sur le montant des factures par le comptable assignataire des paiements (article R2191-33 du Code de la Commande Publique).

En application de l’article R2191-36 du Code de la Commande Publique, elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle ou solidaire. Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent.

Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la première demande de paiement.

En cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.

Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie est prélevée.

En application de l’article R2191-36 du Code de la Commande Publique, il est à noter que dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard au jour où le titulaire remet la première demande de paiement, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée.

## 5-2 - Avance forfaitaire

Sauf refus du titulaire, une avance est versée à l’entrepreneur dans les conditions prévues à l’article R2191-16 du Code de la Commande Publique.

Sous réserve des dispositions de l’article R2191-7 relatives à la sous-traitance, cette avance est égale à 5 % du montant minimum si la durée est inférieure ou égale à douze mois.

L’entrepreneur doit fournir la garantie à première demande à concurrence de 100 % du montant de l’avance.

## 5-3 - Avance facultative

Conformément aux dispositions de l’article R2191-4 du Code de la Commande Publique

# ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

## 6-1 - Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

Le Maître d’ouvrage pourra éventuellement fournir certains matériaux et produits.

## 6-2 - Mise à disposition de carrières ou lieux d’emprunt

Sans objet.

## 6-3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6-3-1 - Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité sont assurées par le maître d’œuvre.

6-3-2 - Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font l’objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications et la surveillance sont assurées par le maître d’œuvre.

6-3-3 - Le Maître d’œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- s’ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d’un prix de bordereau ou en dépenses contrôlées ;

- s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maître de l’ouvrage.

## 6-4 - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître de l’ouvrage

L’entrepreneur devra, sans supplément de prix, assurer la prise en charge, la manutention et la conservation des mobiliers urbains, plaques de rues et signalisation verticale, qui sont à enlever et à reposer dans le cadre de travaux.

# ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

## 7-1 - Piquetage général

Conformément au CCTP.

## 7-2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S’il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, est effectué en même temps que le piquetage général.

# ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

## 8-1 - Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Conformément à l’article 28 du C.C.A.G travaux.

## 8-2 - Plan d’exécution -Notes de calculs - Etudes de détail

Les conditions d’établissement des plans d’exécution et notes de calculs sont, s’il y a lieu, précisées à l’occasion de chaque commande.

## 8-3 - Mesures d’ordre social - Réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10%.

## 8-4 - Organisation - Sécurité et hygiène des chantiers

8-4-1 - L’installation des chantiers de l’entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le Maître de l’ouvrage :

- les emplacements désignés sont mis gratuitement à la disposition de l’entrepreneur, dès que commence à courir le délai contractuel d’exécution, pour ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériel et matériaux dans l’enceinte du chantier,

- les lieux doivent être remis en état en fin de travaux dans le délai prévu pour le « repliement des installations de chantier ».

8-4-2 - Les mesures particulières ci-après concernant la sécurité et l’hygiène sont prises par l’entrepreneur :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel, de leur accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d’hébergement et d’hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de l’éclairage naturel : leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions collectives en vigueur. Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l’entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

A/ Principes généraux :

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent CCAP sous le nom de « coordonnateur SPS ».

#### B/ Autorité du coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS doit informer le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre sans délai, et par tous moyen, de toute violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, …), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre arrêter tout ou partie du chantier.

C/ Moyens données au coordonnateur SPS :

C1 Libre accès du coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS à libre accès au chantier.

C2 Obligations du titulaire :

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier ;

- dans les cinq jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans la notice en matière de sécurité de protection de la santé.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui  indique leur l’objet ;

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

D/ Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants :

Le titulaire s’engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31/12/1993.

8-4-3. - Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le titulaire doit faire connaître nominativement au maître d’œuvre, le responsable de l’exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir être contacté de jour comme de nuit.

Signalisation des chantiers :

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par l’entrepreneur titulaire.

La signalisation des chantiers devra être conforme à l’arrêté du 11 février 2008 relatif à l’approbation de modification de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I : signalisation des routes, et plus particulièrement sa huitième partie : signalisation temporaire).

La signalisation au droit des chantiers est entièrement à la charge de l’entreprise.

L’entrepreneur devra informer le Centre Technique Municipal, au moins dix jours à l’avance, des dispositions afférentes à la circulation qu’il envisage pour chaque chantier.

La circulation pourra être interrompue après accord du maître de l’ouvrage et suivant les dispositions qui seront définies par le maître d’œuvre avant l’exécution du chantier.

La signalisation aux extrémités des sections ou la circulation sera interrompue et celle des itinéraires déviés, sera entièrement à la charge de l’entreprise. L’entrepreneur préviendra le service compétent chargé de la circulation publique, dix jours au moins avant la date de mise en service de chaque itinéraire dévié.

La signalisation des tronçons mis en sens unique alterné sera réalisée par les soins de l’entrepreneur, soit par pilotage manuel à l’aide de piquets K10, soit par feux tricolores, en fonction des dispositions qui auront reçu l’agrément du service compétent chargé de la mise en service de chaque itinéraire dévié.

La signalisation des tronçons mis en sens unique alterné sera réalisée par les soins de l’entrepreneur, soit par pilotage manuel à l’aide de piquets K10, soit par feux tricolores, en fonction des dispositions qui auront reçu l’agrément du service compétent chargé de la circulation publique.

8-4-4- Réglementations particulières

Les déblais seront transportés dans des sites agréés en fonction de leurs caractéristiques. Pour chaque camion de transport, une attestation du responsable du lieu de dépôt devra être fournie indiquant, le numéro minéralogique du camion, la nature de son chargement, la date et l’heure de dépôt. En l’absence de ces documents, le procès-verbal de réception ne pourra être signé.

8-4-5- Restrictions des communications

Sans objet.

8-4-6-Engins explosifs

Sans objet.

8-4-7-Utilisation des voies publiques

Les stipulations du CCAG, art. 34 sont applicables

8-4-8-Autorisations administratives

Par dérogation à l’article 31.3 du CCAG, l’entreprise fera son affaire de la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public, des déclarations d’intention de travaux auprès de chaque concessionnaire du domaine public, des permissions de voirie nécessaire à la réalisation des ouvrages ainsi que toutes autorisations nécessaires pour le montage des grues.

8-5-Garde du chantier en cas de défaillance d’un entrepreneur

Sans Objet

# ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

## 9-1 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrôles des ouvrages ou partie d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou par le C.C.T.P. sont à la charge de l’entrepreneur.

Si le maître d’ouvrage prescrit pour les ouvrages d’autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du maître de l’ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d’une faute de l’entreprise responsable de l’ouvrage ; dans le cas contraire, ces essais et contrôles sont pris en charge par l’entrepreneur.

## 9-2 - Réception

Les travaux relatifs à chaque bon de commande feront l’objet d’une réception spécifique.

## 9-3 - Prise de possession anticipée ou parties d’ouvrages

Les bons de commande précisent les ouvrages ou parties d’ouvrages qui font l’objet d’une prise de possession anticipée par le maître de l’ouvrage.

## 9-4 - Mise à disposition d’ouvrages ou parties d’ouvrages

Les bons de commande précisent les ouvrages ou parties d’ouvrages qui font l’objet d’une mise à disposition.

## 9-5 - Documents fournis après exécution

Conformément au CCTP.

## 9-6 - Délais de garantie

Conformément à l’article 44.1 du CCAG Travaux.

## 9-7 - Garanties particulières

Sans objet.

## Assurances

Conformément à l’article 8 du CCAG Travaux.

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire, ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

a) une assurance au titre de responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code Civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux.

b) une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du Code Civil ; au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie.

# ARTICLE 10 – PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE

Les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l'emploi est imposé par le marché sont proposés par l'entrepreneur.

La personne publique ne garantit pas l'entrepreneur contre les revendications des tiers.

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, l'entrepreneur garantit la personne publique et le maître d'œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employé pour l'exécution du marché.

Il appartient à l'entrepreneur d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires, la personne publique ayant le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.

# ARTICLE 11 - RÉSILIATION DU MARCHÉ

Il peut être mis fin à l’exécution du marché conformément au C.C.A.G.

# ARTICLE 12 - DÉROGATIONS

L’article 8.4.8.du présent CCAP déroge à l’article 31.3 du CCAG Travaux.

L’Entrepreneur		Le pouvoir adjudicateur,

Mention manuscrite : « Lu et approuvé , le »			Le Maire de Trans en Provence

(cachet et signature)